Įgyvendinta projekto „Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartis

2023-08-28

Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2016 m. rugpjūčio 12 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0004 „Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje sutartį Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0004 (toliau - Sutartis), pagal kurią projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 665.696,00 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 558.128,17 Eur, o 107.567,83 Eur projekto įgyvendinimui skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Pagal minėtą Sutartį su pakeitimais Administracija, įgyvendindama projektą turėjo įsigyti 34 vnt. socialinių būstų (7 vieno, 17 dviejų, 9 trijų ir 1 keturių kambarių būstai). Administracija, įgyvendindama Projektą, įvykdė viešuosius pirkimus, kurių metu buvo perkami visų rūšių butai (vieno, dviejų, trijų, keturių kambarių). Atsižvelgiant į NT rinką ir atliktas NT vertinimus, buvo įsigytas 31 socialinis būstas ir panaudotos visos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Pagrindinė tikslinė grupė yra asmenys (šeimos), turintys teisę į socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą, esantys Raseinių rajono savivaldybės sąraše socialiniam būstui išsinuomoti bei jų šeimos nariai. Įgyvendinus projektą padidėjo galimybės aprūpinti būstu asmenis (šeimas), turinčius teisę į socialinį būstą, pagerėjo tikslinės grupės ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė.